# iHP5修改完成与待确认事项

2026年10月17日  |  本地版本，未上传仓库、未发布网站

# 已完成的修改

五个问题互动图  已换成最新版 PPT 原图，去掉外部画布留白。五个问题框分别跳转 Stage 1–5，增加悬停、键盘焦点提示与方向键操作；点击后准确定位对应标题。手机上同时提供完整文字入口。

活动总图与共享卡片  总图放在 Figure 1 下方，完整保留七个阶段及两侧卡片。每侧每排共用一张卡，共14张；默认显示该侧首个可确定活动。点击编号切换对应照片与简介，例如左上卡默认1号，点击2号后显示2号。

照片翻转互动  38个能唯一对应的活动已接入。鼠标触及照片即可翻至简介，移开返回；手机点按翻转，键盘 Enter／空格翻转、Escape 返回。原照片等比完整显示，简介保留原文；窄屏采用顺序卡片和清晰按钮。

活动类型图例  新版 Activity Types 图例已放在活动总图下方，使用附件原图和原配色。

Stage 5图片  总览图及“1 | From Human Practices to Responsible Translation”下四幅图，共五张，全部替换为 ihp5.0.docx 所给版本。去掉可明确识别的外部白边，保留完整原件和查看原图入口。

# 五个阶段的问题

| 阶段 | 当前文字 |
| --- | --- |
| 1 · LISTEN | What Global Health Challenges Matter Most? |
| 2 · DEFINE | How Can We Contribute to Global Health? |
| 3 · BUILD | How Human Practices Shape the Science? |
| 4 · ENGINEER | How Does ByeGerm Evolve Through Human Practices? |
| 5 · EXTEND | How Can the iGEM Spirit Drive ByeGerm Forward? |

# 检查结果

构建及资源检查通过。五处跳转、38个活动的照片和简介、默认卡片、鼠标／触屏／键盘操作，以及六种屏幕宽度均已检查。原有66条图注、其余正文、表格和PDF链接保持不变。

## 既有保留项

Collective Growth正文仍只留此前指定的一张照片；新增总览卡片独立展示。Closing位置、独立Summary留空，以及社区应急协作指南、卡牌说明两处待补资源均保持。五份附件与原始媒体已存入项目。

# 待确认与保留事项

以下内容存在材料冲突，已暂缓相关改动，其余明确部分已完成。

## 1. 活动38重复，活动39缺失

“SBti Interactive Public Engagement”和“Tower-Defense Synthetic Biology Education Game”均标为38，文档中没有39。网页保留38／39的数字，暂不绑定推测的照片或简介；其他38个活动可正常操作。

## 2. 汇总统计与活动登记不一致

材料汇总为29项核心＋16项扩展，共45项；正文实际登记26项核心＋14项扩展，共40条，其中只有39个不同编号。总图标有1–40。本轮未把矛盾统计放入网页，也未自行增删或改号。

## 3. 三个编号的颜色分类与卡片分类不一致

| 编号 | 总图颜色按图例对应 | 活动卡片分类 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Field Visit | Expert Interview |
| 20 | Survey | Voting |
| 40 | Presentation | Field Visit |

三处均保留总图原色和卡片原分类。5号为公卫／疾控专家圆桌，20号为患者回溯性共情调查，40号为“Hike with Love · Embrace the Future”活动。

## 4. 总图有一处图标本身缺失

PPT中标注“投票选举”的小图片没有实际图像数据。网页版暂不显示损坏占位，未补画或用其他图标代替，原始PPT完整保留。

# 附件使用位置

| 附件 | 本次用途 |
| --- | --- |
| ihp5.0.docx | Stage 5五张替换图、五阶段问题要求 |
| how hp shape的五个问题.pptx | Project Evolution五问题互动图 |
| 史诗大图88888(1).pptx | Figure 1下方七阶段活动总图 |
| 活动卡片终极版.docx | 活动照片、编号和原文简介 |
| Activity_Types_big_color_circles_muted_thin_border.pptx | 总图下方活动类型图例 |